Aseri Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli protokoll 24.11.2007.a., Aseris

Alus: Aseri vallavolikogu protokolliline otsus 7.11.2007.a.

Aseri Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmed Maimu Vastisson, Ott Penek ja Jüri Kamenski kontrollisid Aseri Kesktänava väljaku renoveerimistööde dokumentatsiooni.

Kontrollimise tulemusena tuvastati järgmist:

Aseri Keskväljaku renoveerimistöödeks oli koostatud väga täpne lähteülesanne abivallavanem Ivo Korjuse poolt.

4.aprilli 2007.a. Põhjarannikus kuulutati välja pakkumine Aseri Kesktänava väljaku renoveerimiseks ja asfalteerimiseks.

Laekus l pakkumine Estament OÜ-lt aadressil Marja 35 Jõhvi.

Nimetatud pakkumist arutati ka valla arengukomisjoni istungil 21. mail 2007.a. Kuna

eelnevas renoveerimise lähteülesandes ja pakkumises oli ette nähtud kogu väljaku

asfalteerimine, siis arengukomisjonis otsustati jalakäijate osa mitte asfalteerida, vaid katta see kõnnitee kividega. Muudatust arvesse võttes küsiti uus pakkumine.

Aseri Vallavalitsus kinnitas oma otsusega nr. 64 07. maist 2007.a., Aseri Kesktänava väljak renoveerijaks Estament OÜ ja sõlmis 4.juunil 2007.a. lepingu nr. 11 nimetatud tööde teostamiseks tähtajaga 15.09.2007.a. Lepingu järgi oli töövõtja esindajaks Vladimir Graf, vallapoolseks järelvalveks Ivo Korjus.

Töö anti üle 10.09. 2007.a., kus lepingus olnud tööd olid tehtud, kuid rahule ei jäädud

asfalteerimise kvaliteediga.   Nõuti asfaldi asendamist 2 kohas, mis tehti ka koheselt ara.

Dokumentatsioon on vormistatud korrektselt seadusi jälgides.

Maimu Vastisson Ott Penek

Jüri  Kamenski