M Ä Ä R U S

Aseri								21. detsember 2009 nr 3

Aseri valla arengukava muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7, § 37 lõike 7 alusel ning volikogu arengu- ja majanduskomisjoni ning Aseri Vallavalitsuse ettepanekul

§ 1. Muuta Aseri Vallavolikogu 26.02.2008 määrusega nr 47 kinnitatud "Aseri valla arengukava 2008-2015".

# (1) Täiendada Aseri valla arengukava tegevuskava aastateks 2008-2015 järgmiselt:

  - INFRASTRUKTUUR

1.1.1.  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine ja uute rajamine  (rahastamine olemas, projekt töös).

1.1.2. Soojustrasside rekonstrueerimine (rahastamine  olemas, pikendada aastaid

2011, 2012).

1.1.3. Katlamaja rekonstrueerimine (ettevalmistustöödega alustatud, lisada 2012).

1.1.5. Kestla küla veemajandus (lisada 2012).

1.2.  HARIDUS

1.2.7.   Muusikakool (lisada 2012)

1.2.8.   Lasteaia piirdeaed (lisada 2012, 2013)

1.3. SOTSIAAL JA TERVISHOID

    - Tehtud

1.4. VABA AEG

1.4.2. Aseri tiigi korrastamine (lisada 2011 – 2013)

1.4.6. Aseri ujula renoveerimine (lisada 2010 – 2013)

1.5.  HEAKORD

1.5.2. lisada 2010, 2011

1.5.6. vallaasutuste tuletõrjesignalisatsioon (lisada  2011)

2.1. SIDE, KOMMUNIKATSRIOON JNE.

2.1.6. Juurdepääsuteed    (lisada 2011)

2.3. TÖÖJÕU KVALIFIKATSIOON

2.3.1. Täiskasvanute täiend ja ümberõpe (lisada  2011- 2013)

3.1. TURISMIPOTENSIAAL

3.1.3. Kalvi ranna korrastamine  (lisada 2012, 2013)

§ 2. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2010. aastal.

Riho Kutsar

Vallavolikogu esimees